문제해결 빅데이터 활용 프로젝트 기획안

기획안 작성일자 :  2023.05.24

| 조 명 | 2조 : 밀키트가대세조 |
| --- | --- |
| 조 원 | 조장: 양충모 조원: 이희준 윤수영 차원식 정태민 김경민 |
| 프로젝트 주제 및 개요 | 밀키트 점포 입지요인 분석과 예상 입지구역 등급 평가 |
| 프로젝트 수행 방향 | 1. 데이터 수집과 전처리 1) 네이버 플레이스에서 각 점포 위치와 리뷰 등 상세 정보 수집 2) 네이버 지도 API를 이용한 위치 정보 수집 3) 공공데이터 수집 4) MySQL 연동과 전처리 2. 데이터 분석 1) 입지에 적합한 요인 분석 2) 요인과의 상호관계 분석 3. 모델링 1)비지도학습 -유사한 밀키트 점포끼리 군집화(k-means) -군집성능평가(실루엣 스코어 활용) 2)지도학습1 -target산출 : 재방문비율 -모델: RandomForest, LightGBM, XGBoost ->최적의 파라미터 찾기 --예상 입지 등급 평가 3)지도학습2 -target2산출: 공시지가 변동률 -모델: RandomForest, LightGBM, XGBoost ->예상 입지 등급평가 4. Django를 활용한 사이트 구축 1) 로그인 생성 2) 추천 서비스 구축 ● 수행도구, 데이터소개 데이터 -공공데이터(EXCEL,CSV) - 카카오 지도API 크롤링 - OpenAPI 크롤링 수행도구 - Python - MySQL - Pandas - scikitlearn |
| 프로젝트 조직 (구성원 및 역할) | ● 역할분담 조장: 양충모 : 프로젝트 관리, 데이터 분석 조원1: 차원식 : 모델 선정, 웹사이트 구현 조원2: 윤수영 : 데이터 수집, 데이터 분석 조원3: 정태민 : 데이터 수집, 전처리 조원4: 이희준 : 데이터 분석, 모델 선정 조원5: 김경민 : 웹사이트 구현, 데이터 전처리 |
| 프로젝트 추진 일정 | ● 일정 05/03~ 05/04: 주제 선정 및 일정 수립 05/05 ~ 05/10: 데이터 수집 및 전처리 05/11 ~ 05/17: 데이터 분석 및 모델링 05/18 ~ 05/20: Django로 웹 구축 05/21 ~ 05/23: PPT 제작 |